KONTROLLPLAN Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6-8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900)

Åtgärd:

| Kontrollplan upprättad av (för- och efternamn) | Roll i projektet | Datum | Rev. Datum |
| --- | --- | --- | --- |

| Byggherre (Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings, byggnads, rivnings- eller markarbeten) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namn: |  | Adress: |  |
| Telefon (inkl. riktnummer): |  | E post: |  |

| Fastighet (En fastighetsbeteckning är en unik beteckning som varje fastighet fått tilldelat av lantmäteriet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning: |  | Beräknad byggstart: |  |
| Entreprenadform: |  | Beräknat projekt avslut: |  |

Projektbeskrivning: (kort beskrivning av hur projektet kommer att utföras)

| Organisation (Entreprenörer, projektörer, sakkunniga) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namn/Företag: | Roll/Funktion: | Förkortning. Kontrollant: | Telefonnummer: | Adress/E-post: | Signatur: |

| Kontrollpunkter | Kontrollmetod | Kontrolleras mot |  | Kontrollant |  | Resultat av kontroll | Signatur och Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vad ska kontrolleras? | Hur ska kontrollen göras? | Mot vad ska kontrollen göras? |  | Vem och när görs kontrollen? |  | Hur ska kontrollen dokumenteras? |  |
|  |  | Krav | Handling | Kontrollerad av | När |  |  |
| Åtgärden är utförd enligt beviljat bygglov/startbesked | Visuellt/ mätning | PBL 10:5 | Beviljat bygglov och startbesked/ A-ritningar | BH | Bevakas under hela projektet | Foto/mätnings- protokoll |  |
| Placering och storlek | Visuellt/ Mätning | PBL kap 10 | Beviljat bygglov/ A-ritning | BH | Innan och efter byggnation | Egenkontroll/ Lägeskontroll |  |
| Stommen har erforderlig bärförmåga, stadga och beständighet | Visuellt/ Beräkning | EKS | K-ritning | BH/E | Projektering/ Stomresning | Egenkontroll |  |
| Skydd mot brandspridning | Visuellt/ Beräkning | BBR 5:5, 5:6 | Brandskydds- beskrivning | BH/E | Bevakas under hela projektet | Egenkontroll/ Intyg |  |
| Rätt brandklass mellan byggnader | Kontroll/ Mätning | BBR 5:611 | Bygglovshandling | BH/E | Projektering | Egenkontroll |  |
| Tät takfot | Visuellt | BBR 5:535 | A-ritningar | BH | Projektering | Egenkontroll |  |

Eventuella kommentarer / anmärkningar:

Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda

Undertecknad intygar att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts enligt bygglov/eller startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts

| Underskrift |  |
| --- | --- |
| Datum: | Datum: |
| Underskrift: | Underskrift: |
| Namnförtydligande: | Namnförtydligande: |
| BH - Byggherre | E - Entreprenör |

Den som utför kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

| Förklaring av förkortningar BH (Byggherre), E (Entreprenör), S (Sakkunnig) BBR (Boverkets byggregler, finns på Boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder) EKS (svensk tillämpning eurokoder) Andra tekniska handlingar | Slutbesked För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: - Digitalt via självservice bygglov: “e-tjänst” - E-post: bygg@linkoping.se - Per post: Linköpings kommun Byggavdelningen 581 81 Linköping |
| --- | --- |